项目开发日程规划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划  用时 | 开始时间 | 结束时间 | 实际结束时间 |
| 1 | 研究如何在Github上建Project研究如何commit,clone project.Github project权限分配 | 4h | 2018-10-26 | 2018-10-26 |  |
| 2 | 项目框架搭建 | 2h | 2018-10-29 | 2018-10-29 |  |
| 3 | 创建数据库 | 3h | 2018-10-29 | 2018-10-29 |  |
| 4 | 主页设计 | 6h | 2018-10-30 | 2018-10-31 |  |
| 5 | 用户管理模块 | 5h | 2018-10-31 | 2018-11-1 |  |
| 6 | 产品管理模块 | 15h | 2018-11-2 | 2018-11-7 |  |
| 7 | 系统设置模块 | 5h | 2018-11-7 | 2018-11-7 |  |
| 8 | 系统日志模块 | 5h | 2018-11-8 | 2018-11-8 |  |
| 9 | 综合测试及修订 | 10h | 2018-11-9 | 2018-11-12 |  |